Перечень объектов жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих ремонту в текущем году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем фин-ия, тыс. руб | Сроки выполнения работ | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона |
| начало | окон-чание |  |
| 1. **Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту**
 |
| 1 | г.Логойск, ул.Советская,31 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутрен-них сетей, канализации, водо-, электро-, газо- , тепло - снабжения | 1102,4  | Дек2023 | Июнь 2024 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 20 |
| 2 | г.Логойск, ул.Советская,32 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутрен-них сетей канализации, водо-, электро-, газо- , тепло - снабжения |  1227,5 | Апрель2024 | Июль2024 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 20 |
| 3 | г.Логойск, ул.Советская,35 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутрен-них сетей канализации, водо-, электро-, газо- , тепло - снабжения | 1121,5 | Февр2024 | Июнь2024 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 20 |
| 4 | г.Логойск, ул.Победы,84 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутрен-них сетей канализации, водо-, электро-, газо- , тепло - снабжения | 273,6 | Дек2023 | Июнь24 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 20 |
| 5 | г.п.Плещеницы, ул.Октябрьская, 92 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутрен-них сетей канализации, водо-, электро-, газо- , тепло - снабжения | 388,5 | Июнь 23 | Февр.24 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 20 |
| 6 | г.Логойск, ул.Строительная, 6 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутрен-них сетей канализации, водо-, электро-, газо- , тепло - снабжения | 885 | Апрель24 | Июнь24 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 20 |
| 7 | г.п.Плещеницы, ул.Советская,7 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутрен-них сетей канализации, водо-, электро-, газо- , тепло - снабжения | 554 | Август24 | Ноябрь24 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 20 |
| 8 | г.п.Плещеницы, ул.Ленина,10 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутрен-них сетей электроснаб-жения | 297,7 | Февр24 | Июнь24 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 20 |
| 9 | г.п.Плещеницы, ул.Ленина,12 | Ремонт крыши, стен, входных групп, внутрен-них сетей, электроснаб-жения | 337,7 | Февр24 | Июнь24 | Логойский райисполком, г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО «МПМК-198» г.Логойск, ул.Тимчука, 20 |
| 1. **Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту**
 |
| 1 | г.Логойск, ул.Победы,96 | Ремонт участков рулонной кровли | 28,0 | 2кв | 2кв | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 2 | г.Логойск, Гайненское шоссе,3 | Ремонт участков рулонной кровли | 31,1 | 2кв | 2кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 3 | г.Логойск, ул.Минская,7 | Ремонт участков рулонной кровли | 13,4 | 2кв | 2кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 4 | г.Логойск, ул.Советская,38 | Ремонт участков рулонной кровли | 8,9 | 2кв | 2кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 5 | г.Логойск, ул.Победы,80А | Ремонт участков рулонной кровли | 1,5 | 2кв | 2кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 6 | д.Чуденичи, ул.Центральная,1 | Ремонт участков а/ц кровли | 7,3 | 1кв. | 1кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 7 | агОстрошицы ул.Красная горка,59 | Ремонт участков рулонной кровли | 12,1 | 3кв. | 3кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 8 | г.п.Плещеницы, м-н Военный городок,16 | Ремонт участков рулонной кровли | 27,3 | 3кв. | 3кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 9 | г.п.Плещеницы, ул.Советская,19 | Ремонт участков рулонной кровли | 12,4 | 3кв. | 3кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 10 | г.п.Плещеницы, ул.Советская,18 | Ремонт участков рулонной кровли | 25,7 | 3кв. | 3кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 11 | г.п.Плещеницы, ул.Советская,17 | Ремонт участков а/ц кровли | 11,2 | 3кв. | 3кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 12 | г.п.Плещеницы, ул.Гастелло,11 | Ремонт участков рулонной кровли | 15,7 | 3кв. | 3кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 13 | аг Метличицы ул.Заводская,4 | Ремонт участков рулонной кровли | 15,3 | 3кв. | 3кв. | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| **3.Улицы населенных пунктов, подлежащие текущему ремонту** |
| 1 | г.Логойск улицы Весенняя, Зимняя, Светлая, участки улиц: Березовая, Звездная, Комсомольская, Каштановая | Асфальтирование, ремонт асфальтобетонного покрытия | 752 | май | июнь | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 8 | г. Логойск, ул.Гириловича – ул. 65-летия Победы | Ремонт пешеходной дорожки | 215,0 | апрель | май | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | ОАО МПМК-198 |
| 9 | г. Логойск ул.Гайненская | Ремонт пешеходной дорожки | 88,0 | май | май | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 10 | г. Логойск улицы РИЗ «Луговой» | Грейдирование улиц с подсыпкойасфальтогранулятом  | 215,0 | май | июнь | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 11 | АГ Острошицы ул.Светлая, Садовая, Полевая, Я.Коласа пер.Минский, пер.Светлый, ул.Строительная, Дружная, ул.Рябиновая, Зеленая, Тепличная, Дорожная | Грейдирование улиц с добавлением материала | 150,0 | июнь | июль | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 12 | аг Острошицы ул.Центральная | Ремонт пешеходной дорожки | 50,0 | июнь | июнь | Логойский райисполком г.Логойск, ул.Советская,15 | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| **4.Придомовые территории многоквартирных домов, подлежащих комплексному благоустройству** |
| 1 | аг Острошицы, ул.Красная Горка,58 | Ремонт пешеходных дорожек, входов в подъезды, проездов | 35,0 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 2 | аг Острошицы, ул.Красная Горка,59 | Ремонт пешеходных дорожек, входов в подъезды, проездов | 38,0 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 3 | аг Острошицы, ул.Красная Горка,61 | Ремонт пешеходных дорожек, входов в подъезды, проездов | 39,0 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 4 | аг Острошицы, ул.Красная Горка,63 | Ремонт пешеходных дорожек, входов в подъезды, проездов | 38,0 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 5 | г.Логойск, ул.Победы, 82,84 | Ремонт проездов | 5,0 | 3кв | 3кв. | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 6 | г.Логойск, ул.Минская,29А | Ремонт а/б покрытия, устройство парковки | 10,0 | 2кв | 2кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| 7 | г.Логойск, Гайненское шоссе,3 | Ремонт пешеходной дорожки, входов в подъезды | 30,0 | 3кв | 3кв | Логойский райисполком | РУП«Логойский комхоз» г.Логойск, ул.Заводская,368(01774) 71357 |
| **5.Станции обезжелезивания, подлежащие вводу в эксплуатацию** |
| 1. | аг.Косино | Строительство станции обезжелезивания | 147,34 | 3кв | 3кв. | РУП«Логойский комхоз»  | По результатам конкурса |
| **6. Сети водоснабжения и водоотведения (канализации), подлежащие реконструкции** |
| 1 | аг. Острошицы | Реконструкция системы водоотведения аг Острошицы | 670,0 | 3кв | 4кв | РУП«Логойский комхоз» | По результатам конкурса |