**Предварительное информирование юридических и физических лиц,**

**в том числе индивидуальных предпринимателей, о проведении общественных обсуждений**

**отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту**

**«Корректировка проекта разработки и рекультивации месторождения гравийно-песчаной смеси и песков Минское Минского и Логойского районов Минской области»**

**График работ по проведению ОВОС**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 19.09.2024 г. по 20.09.2024 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 28.09.2024 г. по 05.10.2024 г. \*1 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | не требуется \*2 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется \*2 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 19.09.2024 г. по 07.10.2024 г. \*1 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется \*2 |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  – Республики Беларусь;  – затрагиваемых сторон | с октября по ноябрь 2024 г. \*1  не требуется \*2 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон | не требуется \*2 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | ноябрь 2024 г. \*3  (собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | ноябрь 2024 г. \*4 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с ноября по декабрь 2024 \*1 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с декабря 2024 г. по январь 2025 г. \*1 |

\*1 – срок выполнения работ может быть изменен;

\*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

\*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;

\*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

**Общая характеристика планируемой деятельности**

**и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации**

Заказчиком деятельности является ОАО «Нерудпром» (юридический адрес: 223113, Минская обл., Логойский р-он, Острошицкий с/с, д. Крапужино; почтовый адрес: 220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 72). Организация осуществляет полный цикл разработки гравийных и песчаных карьеров. В структуру предприятия входят дробильно-сортировочные заводы «Волма», «Крапужино», «Минский».

Цель реализации настоящего проекта – корректировка проектных решений (УП «Геосервис», 2023 г.). в связи с возросшим потребительским спросом на продукцию и, как следствие, необходимостью увеличения годовой производительности предприятия.

Планируемая деятельность заключается в освоении южной части месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Минское», которая примыкает к действующему карьеру и полностью расположена на территории Логойского района, между населенными пунктами Алекшицы и Корбачевка Беларучского сельского совета.

Для реализации деятельности предоставлен земельный участок (решение Минского областного исполнительного комитета № 446 от 18.05.2024 г.) площадью 69,1412 га.

Промышленные запасы гравийно-песчаной смеси и песков, принятые корректировкой проекта к отработке на южной части месторождения «Минское», составляют 9 271,0 тыс. м³. Мощность полезного ископаемого в границах карьерного поля изменяется от 9,5 до 29,2 м, средняя – 17,9 м.

Годовая производительность карьера после корректировки проектных решений составит 2 200 тыс. м³ с учетом потерь на транспортных путях, срок эксплуатации – 4,2 года.

Полезное ископаемое проектируемого карьера будет отрабатываться одним–тремя добычными уступами. Добыча предусматривается параллельными заходками.

После окончания работ по добыче полезного ископаемого будет осуществлена рекультивация карьера.