ПЕРЕЧЕНЬ

объектов текущего ремонта местных автомобильных дорог

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Виды работ | Объем финансирования, тыс.рублей | Сроки выполнения работ | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик наименование, адрес, номер телефона |
| начало | окончание |
| 1 | Текущий ремонт автомобильной дороги Н-9548 Жодино-Дениски  | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия | 577 | апрель | май | КУП «Минскоблдорстрой»,г. Минск, пл.Свободы, д.138017 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №165», Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23(8 01774) 22-7-04 |
| 2 | Текущий ремонт автомобильной дороги Н-22535 Подъезд к с/т «Лесное» от а/д Н-8756 Лусково-Беларучи-Веснино | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия | 961 | май | июль | КУП «Минскоблдорстрой»,г. Минск, пл.Свободы, д.138017 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №165», Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23(8 01774) 22-7-04 |
| 3 | Текущий ремонт автомобильной дороги Н-22570 Подъезд к д.Веснино от а/д Н-8790 Бояры-Крапужино | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия | 408 | сентябрь | октябрь | КУП «Минскоблдорстрой»,г. Минск, пл.Свободы, д.138017 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №165», Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23(8 01774) 22-7-04 |
| 4 | Текущий ремонт автомобильной дороги Н-22601 Подъезд к д.Зеленый Луг от а/д М-3 Минск-Витебск | Устройство асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходной дорожки | 206 | май | июнь | КУП «Минскоблдорстрой»,г. Минск, пл.Свободы, д.138017 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №165», Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23(8 01774) 22-7-04 |
| 5 | Текущий ремонт автомобильной дороги Н-8773 Логоза-Добренево | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия | 673 | сентябрь | октябрь | КУП «Минскоблдорстрой»,г. Минск, пл.Свободы, д.138017 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №165», Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23(8 01774) 22-7-04 |
| 6 | Текущий ремонт автомобильной дороги Н-8758 Октябрь-Заречье | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходной дорожки | 643 | июль | август | КУП «Минскоблдорстрой»,г. Минск, пл.Свободы, д.138017 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №165», Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23(8 01774) 22-7-04 |
| 7 | Текущий ремонт автомобильной дороги Н-8849 Октябрь-Лозовка-Росохи | Устройство асфальтобетонного покрытия | 172 | июль | август | КУП «Минскоблдорстрой»,г. Минск, пл.Свободы, д.138017 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №165», Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23(8 01774) 22-7-04 |
| 8 | Текущий ремонт автомобильной дороги Н-22606 Подъезд к д.Янушковичи от а/д Р-66 Калачи-Логойск | Устройство асфальтобетонного покрытия | 370 | июнь | июль | КУП «Минскоблдорстрой»,г. Минск, пл.Свободы, д.138017 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №165», Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23(8 01774) 22-7-04 |